DOCUMENT DE CADRAGE PROJET

Alloflow

Logiciel de Caisse SaaS pour la Restauration

Architecture · Roadmap · Stack Technique · TPE CIC · CRM Fidélité · Setup Dev

Version 2.0 — Mars 2026

Confidentiel — Usage interne

# 1. Vision du Projet

Alloflow est un logiciel de caisse (POS) en mode SaaS, conçu spécifiquement pour la restauration. Il remplacera les solutions tierces (type SumUp) par un système maîtrisé, connecté aux terminaux de paiement bancaires CIC (Ingenico), et scalable pour un réseau de franchisés.

## 1.1 Problème

- Dépendance à SumUp : commissions élevées, fonctionnalités limitées

- Aucun logiciel de caisse connecté aux terminaux CIC fournis par la banque

- Impossible de piloter plusieurs établissements depuis un tableau de bord unique

- Pas de gestion intégrée des stocks, recettes, procédures (SOP) et fidélité client

## 1.2 Solution

- Un SaaS complet : encaissement, stocks, multi-sites, analytics, CRM fidélité

- Connexion native aux terminaux CIC Ingenico via protocole Caisse (Concert V3)

- Interface tactile optimisée pour tablettes et écrans en restauration

- Module SOP pour diffuser recettes et procédures à tous les établissements

- Modèle franchise-ready : chaque franchisé a son espace, le siège supervise tout

- CRM fidélité intégré : cumul de points, récompenses, historique client

## 1.3 Utilisateurs Cibles

| Profil | Besoin principal | Accès |
| --- | --- | --- |
| Propriétaire / Siège | Vision globale, décisions stratégiques | Dashboard multi-établissements, analytics |
| Gérant de restaurant | Pilotage quotidien de son établissement | Caisse, stocks, rapport journalier |
| Employé / Caissier | Encaisser rapidement et sans erreur | Interface caisse uniquement |
| Franchisé | Autonomie avec le cadre de la marque | Caisse + stocks + SOP reçus du siège |
| Client fidèle | Cumuler des points, obtenir des récompenses | Via QR code ou numéro de téléphone |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Stack Technologique

Stack choisi pour sa simplicité, adapté à un développement assisté par IA (Claude Code + Obra Superpowers).

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Web) | Next.js 14 + React | SSR, routing, déploiement Vercel facile |
| Frontend (Caisse) | React + PWA | Fonctionne hors-ligne, installable sur tablette |
| Backend / API | Next.js API Routes | Un seul langage (TypeScript) partout |
| Base de données | PostgreSQL (Supabase) | Robuste, auth intégrée, temps réel |
| Authentification | Supabase Auth | Rôles (admin, gérant, caissier), SSO possible |
| Paiement TPE | Protocole Caisse (Concert V3) | Standard CIC/Crédit Mutuel pour TPE Ingenico |
| Impression tickets | ESC/POS via WebUSB/BLE | Compatible imprimantes thermiques standard |
| Hébergement | Vercel + Supabase Cloud | Zéro gestion serveur, scaling automatique |
| Stockage fichiers | Supabase Storage | Photos recettes, PDF des SOP |

## 2.2 Modèle de Données Principal

Voici les entités clés de la base de données (incluant le CRM fidélité) :

| Entité | Champs clés | Relations |
| --- | --- | --- |
| Organization | id, name, type (siege/franchise) | Parent du modèle multi-tenant |
| Establishment | id, name, address, org_id | Appartient à une Organization |
| User | id, email, role, establishment_id | Lié à un Establishment + rôle |
| Product | id, name, price, category, tva_rate | Catalogue par Establishment |
| Order | id, total, payment_method, status, customer_id | Contient des OrderItems, lié à Customer |
| OrderItem | id, product_id, quantity, unit_price | Lié à Order + Product |
| StockItem | id, ingredient, quantity, unit, alert | Stock par Establishment |
| Recipe / SOP | id, title, content, media_urls, version | Créé par le siège, diffusé aux franchises |
| Transaction | id, amount, type, tpe_ref, timestamp | Lié à Order, traçabilité bancaire |
| Customer | id, name, phone, email, points, tier | CRM fidélité — lié aux Orders |
| LoyaltyReward | id, name, points_required, discount_type | Récompenses configurées par Organization |
| LoyaltyTransaction | id, customer_id, points, type (earn/redeem) | Historique des points gagnés/utilisés |

# 3. Connexion TPE CIC — Documentation Technique

## 3.1 Terminaux Fournis par le CIC

Le CIC fournit ses terminaux sous la marque Monetico Proximity. Les modèles sont fabriqués par Ingenico et se répartissent en deux gammes :

| Gamme | Modèles | Type | Usage restauration |
| --- | --- | --- | --- |
| TETRA (Telium) | Move 5000 | Portable WiFi/BT/3G | Service en salle, terrasse |
| TETRA (Telium) | Desk 5000 | Fixe (comptoir) | Encaissement au comptoir |
| AXIUM (Android) | DX6000 | Portable (remplace Move) | Nouveau standard mobile |
| AXIUM (Android) | DX4000 + Desk 1700 | Fixe + pinpad | Comptoir + pinpad client |
| AXIUM (Android) | DX8000 | Fixe tactile avancé | Comptoir haut de gamme |

Action immédiate : Vérifiez le modèle exact de vos TPE via : F > 0-TELIUM MANAGER > 2-Consultation > 4-Configuration

## 3.2 Protocole Caisse (Concert V3)

Le protocole Caisse (anciennement Concert) est le standard français de communication entre un logiciel de caisse et un TPE. Tous les terminaux Ingenico l’implémentent nativement via le Telium Manager.

### Modes de connexion

| Mode | Comment ça marche | Recommandation |
| --- | --- | --- |
| USB / Série | Port COM (RS232 via USB). Linux : /dev/ttyACM0 | Simple, fiable. Idéal pour démarrer |
| TCP/IP (Ethernet) | Socket TCP sur port 8888. Le TPE écoute en serveur | Production : WiFi ou Ethernet local |
| Bluetooth | Appairage avec le Move 5000 / DX6000 | Mobile : service en salle |

### Flux d’une transaction

1. La caisse construit une trame de paiement contenant : numéro de caisse (2 car.), montant x 100 (8 car.), devise (978 = EUR), type (0 = débit, 1 = crédit).

2. La caisse envoie ENQ (0x05) au TPE. Le TPE répond ACK (0x06).

3. La caisse envoie la trame complète. Le TPE affiche le montant et attend la carte client.

4. Après validation, le TPE renvoie une réponse avec le statut (accepté/refusé) et la référence de transaction.

5. La caisse enregistre la transaction et imprime le ticket.

### Activation de la connexion caisse sur le TPE

Sur le TPE Ingenico, effectuez cette manipulation :

F > 0-TELIUM MANAGER > 5-Initialisation > 1-Paramètres > Connexion caisse > On > USB (ou IP selon votre configuration)

Puis redémarrez le terminal.

## 3.3 Ressources de Développement

- pypostelium (Python) : Bibliothèque open-source sur GitHub (akretion/pypostelium) et PyPI. Implémente le protocole E+ Concert. Référence pour comprendre le protocole.

- Association du Paiement : Fournit la documentation officielle du protocole Concert V3. Propose des exemples de code en C#, C++, et Java. Site : associationdupaiement.fr

- C3Driver (Ingenico) : SDK officiel Ingenico pour une intégration avancée. Fonctionne en socket, plus simple que le protocole brut. Demandez-le au CIC.

- Socket TCP/IP depuis JavaScript : Il est confirmé qu’on peut générer un socket TCP depuis une webapp JS pour interagir avec le TPE en Concert V3.20 (mode serveur).

Action : Contactez le service monétique du CIC pour obtenir la documentation Concert spécifique à vos terminaux et, si possible, le SDK C3Driver.

# 4. Modules Fonctionnels Détaillés

## 4.1 Module Caisse (POS)

Le cœur du système. Interface tactile optimisée pour une utilisation rapide en service.

- Grille de produits par catégorie (Entrées, Plats, Desserts, Boissons...)

- Recherche rapide par nom ou code produit

- Ajout au panier avec modification quantité (+/-)

- Application de remises (%, montant fixe, offre spéciale)

- Paiement : CB (via TPE CIC Concert), espèces, titre-restaurant, mixte

- Calcul automatique du rendu monnaie

- Identification client fidélité (QR code, téléphone) et cumul de points

- Génération et impression du ticket de caisse (conforme NF525)

- Mode hors-ligne : encaissement possible sans internet (sync auto au retour)

- Historique des ventes du jour avec annulation/remboursement

## 4.2 Module Gestion des Stocks

- Inventaire des ingrédients et matières premières avec unités (kg, L, pièces)

- Décrémentation automatique à chaque vente (liée aux fiches recettes)

- Alertes de stock bas configurable par ingrédient

- Historique des mouvements (entrées, sorties, pertes, ajustements)

- Suggestion de commande fournisseur basée sur les seuils

- Rapport de coût matière par plat (food cost %)

## 4.3 Module Multi-Établissements & Franchise

- Création d’un établissement en quelques clics par le siège

- Catalogue produits : base commune (siège) + personnalisation locale

- Tableau de bord siège : CA en temps réel de chaque point de vente

- Gestion des rôles : Super Admin (siège) > Admin (établissement) > Caissier

- Consolidation comptable : export global ou par établissement

- Comparaison de performances entre établissements

## 4.4 Module Tableau de Bord & Analytics

- CA du jour / semaine / mois avec graphiques interactifs

- Top produits vendus et tendances

- Panier moyen, nombre de transactions, heures de pointe

- Rapports TVA automatisés (taux 5.5%, 10%, 20%)

- Export comptable (format FEC pour la conformité française)

- Alerte anomalie : écart de caisse, baisse inhabituelle du CA

## 4.5 Module SOP & Recettes

- Création de fiches recettes avec photos, étapes, ingrédients, coûts

- Upload de documents SOP (procédures HACCP, standards de service)

- Versioning : chaque mise à jour tracée, historique consultable

- Diffusion ciblée : tous les établissements ou une sélection

- Accusé de lecture par établissement

- Catégories : Nouvelles recettes, Nouvelles collections, Nouvelles méthodes de vente

- Lien direct produit → recette : food cost mis à jour automatiquement

## 4.6 Module CRM & Fidélité Client

Stratégie : L’architecture (tables Customer, LoyaltyReward, LoyaltyTransaction) est posée dès la Phase 1. L’interface est développée en Phase 4.

### Identification client

- Par numéro de téléphone (saisie rapide au moment de l’encaissement)

- Par QR code personnel (généré à l’inscription, imprimable)

- Inscription simplifiée : nom + téléphone minimum, email optionnel

### Programme de fidélité

- Cumul de points automatique à chaque achat (1€ = X points, configurable)

- Paliers de fidélité (Bronze, Argent, Or) avec avantages progressifs

- Récompenses configurables par le siège : remise %, produit offert, montant fixe

- Historique complet des visites et achats par client

- Campagnes ciblées : anniversaire, client inactif depuis X jours

### Tableau de bord CRM

- Nombre de clients actifs, taux de rétention, fréquence de visite

- Segments clients automatiques (VIP, réguliers, occasionnels, inactifs)

- Panier moyen par segment, produits préférés

RGPD : Consentement explicite à l’inscription. Droit à l’effacement. Hébergement UE (Supabase EU).

# 5. Roadmap de Développement

Planning en 5 phases. Chaque phase est un livrable fonctionnel. Le CRM est architecturé dès la Phase 1, développé en Phase 4.

## Phase 1 — Fondations (Semaines 1–4)

Objectif : Squelette fonctionnel avec auth, produits, et structure BDD complète.

- Setup Next.js 14 + TypeScript + Tailwind + Supabase

- Modèle de données complet incluant les tables Customer et Loyalty (vides mais prêtes)

- Authentification (inscription, connexion, rôles)

- Interface de base : layout, navigation, thème Alloflow

- CRUD Produits : créer, modifier, supprimer des articles

- CI/CD : déploiement automatique sur Vercel

Livrable : Application déployée avec gestion des produits et utilisateurs.

## Phase 2 — Caisse & Encaissement (Semaines 5–8)

Objectif : Encaisser un client en conditions réelles.

- Interface caisse tactile (grille produits, panier, paiement)

- Gestion espèces + calcul rendu monnaie

- Génération de tickets (conforme NF525)

- Connexion au TPE CIC (protocole Caisse Concert V3)

- Mode PWA : installation sur tablette, fonctionnement offline

- Historique des ventes + clôture de caisse

Livrable : Caisse utilisable en restaurant avec paiement CB et espèces.

## Phase 3 — Stocks & SOP (Semaines 9–12)

Objectif : Gérer les stocks et diffuser les fiches recettes / SOP.

- Module stocks : inventaire, mouvements, alertes

- Lien produit → ingrédients (décrémentation auto)

- Fiches recettes avec upload média

- Module SOP : création, catégorisation, diffusion, accusé de lecture

- Calcul food cost automatique

Livrable : Back-office opérationnel complet.

## Phase 4 — Multi-sites, Analytics & CRM (Semaines 13–18)

Objectif : Piloter plusieurs établissements, analyser les performances, fidéliser les clients.

- Architecture multi-tenant : organisations, établissements

- Dashboard siège avec vue consolidée

- Graphiques interactifs (CA, tendances, comparaisons)

- Rapports TVA et exports comptables (FEC)

- Interface CRM fidélité : inscription client, cumul points, récompenses

- Identification client à la caisse (QR code / téléphone)

- Tableau de bord CRM : segments, rétention, campagnes

- Onboarding franchisé en self-service

Livrable : Plateforme multi-sites avec analytics et CRM fidélité.

## Phase 5 — Certification & Lancement (Semaines 19–22)

Objectif : Conformité, tests, lancement.

- Certification NF525 ou attestation de conformité éditeur

- Audit de sécurité (données bancaires, RGPD)

- Tests de charge et optimisation

- Documentation utilisateur et vidéos de formation

- Mise en production avec premier restaurant pilote

- Système de facturation SaaS (abonnement mensuel par établissement)

Livrable : SaaS certifié prêt pour déploiement commercial.

# 6. Setup Développement — AntiGravity + Claude Code

Votre environnement de développement repose sur trois piliers : AntiGravity (IDE), Claude Code (développeur IA), et Obra Superpowers (méthodologie structurée).

## 6.1 Architecture de l’Environnement

| Outil | Rôle | Détail |
| --- | --- | --- |
| AntiGravity IDE | Interface de développement | Votre espace de travail principal. Terminal intégré. |
| Claude Code | Développeur IA principal | Tourne dans le terminal d’AntiGravity. Écrit et modifie le code. |
| Obra Superpowers | Méthodologie & Skills | Plugin Claude Code : brainstorm, plan, execute, TDD. |
| Agent Teams | Multi-agent parallèle | Plusieurs Claude Code travaillent en équipe (expérimental). |
| GitHub | Versioning du code | Chaque agent travaille dans son propre git worktree. |

## 6.2 Configuration Initiale (une seule fois)

Étape 1 : Dans le terminal d’AntiGravity, activez Agent Teams :

export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1

Étape 2 : Vérifiez que Superpowers est installé :

/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace

/plugin install superpowers@superpowers-marketplace

Étape 3 : Vérifiez les commandes disponibles :

/help

Vous devriez voir : /superpowers:brainstorm, /superpowers:write-plan, /superpowers:execute-plan

## 6.3 Workflow Quotidien avec Superpowers

Pour chaque nouvelle fonctionnalité, suivez ce cycle en 3 étapes :

| # | Commande | Ce que ça fait |
| --- | --- | --- |
| 1 | /superpowers:brainstorm | Dialogue socratique pour affiner le design avant de coder. Claude pose des questions pour clarifier. |
| 2 | /superpowers:write-plan | Découpe en micro-tâches de 2–5 minutes. Plan structuré et ordonné. |
| 3 | /superpowers:execute-plan | Exécute les tâches par batch. Utilise le TDD (tests d’abord, code ensuite). |

## 6.4 Utilisation des Agent Teams

Agent Teams permet d’avoir plusieurs agents Claude Code travaillant en parallèle, chacun dans son contexte isolé. Un agent « leader » orchestre le travail.

Quand utiliser Agent Teams (recommandé) :

- Développement de modules indépendants en parallèle (frontend + backend + tests)

- Débogage avec hypothèses concurrentes

- Révision de code multi-perspectives (sécurité, performance, UX)

Quand NE PAS utiliser Agent Teams :

- Tâches séquentielles où chaque étape dépend de la précédente

- Éditions sur le même fichier (risque de conflit)

- Tâches simples qu’un seul agent gère bien

Répartition recommandée des agents pour Alloflow :

| Agent | Spécialité | Tâches |
| --- | --- | --- |
| Leader | Orchestration | Découpe le travail, assigne, synthétise. Utilise Superpowers. |
| Frontend | UI / UX / React | Interface caisse, dashboard, composants, responsive, PWA. |
| Backend | API / Supabase | Routes API, migrations SQL, logique métier, Concert V3. |
| QA / Sécurité | Tests / Conformité | Tests unitaires, intégration, NF525, RGPD, audit. |

## 6.5 Prompt de Démarrage (Phase 1)

Copiez ce prompt dans le terminal Claude Code d’AntiGravity pour lancer le projet :

J’ai le plugin Superpowers installé. Je veux développer Alloflow, un logiciel

de caisse SaaS pour la restauration avec Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS

et Supabase. Lance /superpowers:brainstorm pour affiner l’architecture.

Les modules prioritaires sont :

- Caisse tactile avec connexion TPE Ingenico (protocole Caisse Concert V3)

- Gestion des stocks avec décrémentation auto

- Multi-établissements franchise

- Dashboard analytics

- Module SOP/recettes

- CRM fidélité client (tables Customer, LoyaltyReward, LoyaltyTransaction

à créer dès le départ, interface développée plus tard)

Pour la Phase 1, concentre-toi sur : setup du projet, modèle de données

complet (incluant les tables CRM vides), authentification avec rôles,

et CRUD produits. Déploiement sur Vercel.

## 6.6 Structure de Fichiers Cible

alloflow/

├─ app/                    → Pages et routes (Next.js App Router)

│   ├─ (auth)/             → Login, Register

│   ├─ (dashboard)/        → Tableau de bord + Analytics

│   ├─ (pos)/              → Interface caisse

│   ├─ (stocks)/           → Gestion stocks

│   ├─ (sop)/              → SOP & Recettes

│   ├─ (crm)/              → CRM Fidélité (Phase 4)

│   └─ api/                → Routes API backend

├─ components/              → Composants réutilisables

├─ lib/                     → Utilitaires, Supabase client, types

│   └─ concert/            → Driver protocole Concert V3

├─ supabase/                → Migrations SQL, seed data

└─ public/                  → Assets statiques (logo Alloflow...)

# 7. Conformité Légale (France)

## 7.1 Certification NF525

- Option A — Certification NF525 : Audit par un organisme accrédité (LNE, Infocert). Gage de sérieux pour les franchisés. Coût : 2 000–5 000€.

- Option B — Attestation éditeur : Auto-attestation de conformité (gratuite). Suffisante légalement.

## 7.2 Exigences Obligatoires

- Inaltérabilité : données de vente non modifiables/supprimables

- Sécurisation : chaînage cryptographique (hash SHA-256)

- Conservation : archivage 6 ans minimum

- Clôtures périodiques (journalières, mensuelles, annuelles)

- Traçabilité : journal des événements

## 7.3 RGPD (CRM Fidélité)

- Consentement explicite à l’inscription au programme fidélité

- Hébergement des données en UE (Supabase région EU)

- Droit à l’effacement et portabilité des données personnelles

- Registre des traitements à tenir

- Durée de conservation des données client définie et communiquée

# 8. Estimation des Coûts

## 8.1 Coûts de Développement

| Poste | Coût estimé | Note |
| --- | --- | --- |
| Claude Max (Agent Teams) | 100–200 €/mois | Nécessaire pour Agent Teams |
| Supabase (base + auth + storage) | 0–25 €/mois | Gratuit au démarrage |
| Vercel (hébergement) | 0–20 €/mois | Gratuit (plan Hobby) |
| Domaine (alloflow.fr) | ~10 €/an | OVH / Namecheap |
| Certification NF525 (optionnel) | 2 000–5 000 € | Ponctuel (audit) |

## 8.2 Modèle de Revenus SaaS

| Formule | Prix suggéré | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Starter (1 établissement) | 49 €/mois | Caisse + stocks + 2 utilisateurs |
| Pro (1-3 établissements) | 99 €/mois | Multi-sites + analytics + SOP + CRM fidélité + 10 users |
| Franchise (illimité) | Sur devis | Tout inclus + support dédié + personnalisation + CRM avancé |

# 9. Prochaines Étapes Immédiates

- Jour 1 : Ouvrir AntiGravity, vérifier que Claude Code + Superpowers fonctionnent.

- Jour 2 : Lancer le prompt de démarrage Phase 1 (section 6.5 de ce document).

- Jour 3 : Contacter le service monétique du CIC : demander la doc Concert + SDK C3Driver pour vos terminaux.

- Jour 4 : Vérifier le modèle de vos TPE et activer la connexion caisse (F > Telium Manager).

- Jour 5-7 : Avec Claude Code, finaliser la Phase 1 : BDD, auth, CRUD produits, déploiement Vercel.

Ce document est votre bible de référence. Copiez les sections pertinentes dans Claude Code pour guider le développement phase par phase. Toutes les commandes s’exécutent dans le terminal intégré d’AntiGravity, jamais sur claude.ai. Bonne construction d’Alloflow !